ПРОЕКТ

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. | 2. | | | | | |
| 1 | Ответственный  исполнитель муниципальной программы | Администрация Беломорского муниципального округа | | | | | |
| 2 | Соисполнители (участники) муниципальной программы | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы (далее – управляющие организации) | | | | | |
| 3 | Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы (ФП, РП, ВП) | Национальный проект «Жилье и городская среда» основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению качества условий проживания населения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | |
| 5 | Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия | | | | | |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального округа.  2.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального округа. | | | | | |
| 7 | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов.  2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.  3. Увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении результаты которых будут проведены работы по благоустройству, от реализации общего количества дворовых территорий МКД.  4.Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние.  5. Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий.  6.Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние.  7. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей.  8. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. | | | | | |
| 8 | Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы | 1.Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий - 100%.  2.Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий - 100%.  3.Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий – 100%. | | | | | |
| 9 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы, этапы не выделяются. | | | | | |
| 10 | Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | **Всего 7 003,6 тыс. рублей, в том числе:** | | | | | |
| Год | Всего  (тыс.  рублей) | в том числе | | | |
| за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств муниципального округа | за счет  безвозмездных  поступлений  (граждан,  юридических  лиц)\* |
| 2024 | 843,1 | 787,4 | 8,0 | 47,7 | 0,0 |
| 2025 | 1 001,8 | 935,6 | 9,4 | 56,8 | 0,0 |
| 2026 | 2 560,4 | 2 435,8 | 24,6 | 100,0 | 0,0 |
| 2027 | 2 598,3 | 2 473,3 | 25,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству.