Приложение

График проведения плановых работ по демонтажу незаконно размещенного оборудования, в том числе ВОЛС, размещенных на объектах электросетевого хозяйства Общества
(демонтаж в сентябре 2026 года)

	Населённый пункт
	Наименование ВЛ
	количество 
опор
	Производственное отделение
	Период работ по демонтажу

	Кондопожский район, 
д. Белая Гора
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 Л-1 Белая Гора
	56
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
д. Декнаволок 
	Л-0,4 кВ от ТП-3456 Л-1 
	43
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
п. Березовка
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-3402 Л-1 Березовка
	17
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
д. Горка
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 Л-1
	31
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 Л-2
	40
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3477 Л-2
	24
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
д. Подгорная
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 Л-1
	57
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 Л-2
	17
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
д. Еркоева Новинка
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-178 Л-1
	32
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
д. Новинка-2
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-176 Л-1
	5
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-176 Л-2
	37
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район,
д. Кулмукса
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-181 Л-1
	33
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-181 Л-2
	48
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
д. Малое Гангозеро
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-1
	31
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
д. Гангозеро-2
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-180 Л-1
	31
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район,
д. Улитина Новинка
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 Л-1
	18
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-175 Л-1
	17
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-175 Л-2
	23
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-292 Л-1
	31
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район,
д. Часовенская
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3494 Л-1
	38
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район,
СНТ "Автомобилист"
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3504 Л-1
	28
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
СОТ Руны
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3474 Л-2
	13
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
СОТ Петровское 
	ВЛ-0,4 кВ от ТП 3454 Л-1 Петровское
	13
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
п. Райгуба 
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 Л-1
	38
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 Л-3
	7
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 Л-4
	3
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район, 
п. Юркостров
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-189 Л-1 Юркостров
	16
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Кондопожский район,
п. Пялозеро
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-321П Л-2
	74
	ПО ЮКЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	пгт. Калевала
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-601 Л-1
	34
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-601 Л-2
	20
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-601 Л-3
	27
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-602 Л-1
	8
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-602 Л-2
	26
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-603 Л-1
	17
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-603 Л-2
	32
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-603 Л-3
	17
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-605 Л-1
	18
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Беломорский район, 
с. Сумский Посад
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-411 Л-1 Сумский Посад Набережная
	28
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-411 Л-2 Сумский Посад 
Набережная, Черноручейская
	19
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-411 Л-3 Сумский Посад Светлая
	46
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-411 Л-4 Сумский Посад Спорткомплекс
	5
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Беломорский район, 
п. Хвойный
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-414 Л-2 Хвойный Заречная
	39
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-415 Л-1 Хвойный Набережная
	26
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-415 Л-2 Хвойный Школьная
	52
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026

	Беломорский район, 
[bookmark: _GoBack]д. Н-Машезеро
	ВЛ 10 кВ Л-09-06
	815
	ПО СЭС
	01.09.2026-30.09.2026



