Приложение

График проведения плановых работ по демонтажу незаконно размещенного оборудования, в том числе ВОЛС, размещенных на объектах электросетевого хозяйства Общества
(демонтаж в ноябре 2026 года)

	Населённый пункт
	Наименование ВЛ
	количество 
опор
	Производственное отделение
	Период работ по демонтажу

	Беломорский район, 
п. Сосновец
	ВЛ 6 кВ Л-03-06 от ГЭС-3
	90
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	
	ВЛ 6 кВ Л-10-06 от ГЭС-3
	39
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	Беломорский район, 
с. Сумский Посад
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-416 Л-1 
Сумский Посад Лесная
	19
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	Беломорский район, 
п. Новое Машезеро
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-511 Л-6 
 Н-Машозеро
	21
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-523 Л-1 Машезеро
	2
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-524 Л-1 Машезеро
	20
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	Беломорский район, 
с. Лехта
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-519 Л-1 
Лехта
	15
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	Беломорский район, 
д. Тунгуда
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-510 Л-1 
Тунгуда
	36
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-510 Л-2 
Тунгуда
	15
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-510 Л-3
 Тунгуда
	27
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026

	Беломорский район, 
д. Шуезеро
	ВЛ 0,4 кВ от ТП-521 Л-1 
Шуезеро 
	4
	ПО СЭС
	01.11.2026-30.11.2026



